工作月报（5月份）

本月工作概述

本月主要围绕两大核心任务展开：一是完成了文档生成智能体的开发工作；二是完成了SceneGIS数据处理工具的部署与问题解决。整体进展顺利，已达成预期目标。

文档生成智能体开发

本月重点推进了文档生成智能体的开发工作，目前已实现以下核心功能：

- 文档生成：智能体能够根据用户输入的问题，自动判断并调用相应的工具，生成结构化的技术文档。生成的文档内容基于知识库中的资料，确保了信息与项目背景的高度一致性和专业性。

- 知识问答：集成了知识库问答功能，用户可针对特定技术问题或项目细节进行提问，智能体能够从知识库中检索并返回准确的答案。

- 用户管理：完成了用户登录与注册功能的开发，为系统提供了基础的访问控制与用户身份管理能力。

该智能体的核心逻辑在于，能够理解用户意图并动态调用最合适的处理工具，实现了从问题输入到文档输出的自动化流程。

SceneGIS数据处理工具部署

本月完成了SceneGIS数据处理工具的部署工作，主要解决了在部署过程中遇到的一个技术问题：

- 问题发现与解决：在Windows 11操作系统上进行部署测试时，程序无法正常获取机器码。通过与舆图负责开发数据工具的同事沟通了解现有的机器码获取方法，定位了问题根源并给开发人员提供了有效的解决方案。开发人员据此对程序进行了修改。

- 部署完成：问题修复后，程序已成功部署到目标环境中，目前运行稳定。

- 下一步测试计划：部署已经完成，当前正在等待客户提供一批测试数据。收到数据后，将立即开展工具的全面测试，以验证其处理客户实际数据的能力和效果。

重点工作详情

文档生成智能体开发进展

本月，文档生成智能体的开发工作取得了阶段性的重大突破。该智能体作为本月工作的核心重点，已成功完成了主体功能的开发与内部联调测试。目前，智能体已具备稳定运行的能力，能够协同调用多个功能模块，从而为用户提供从问题理解到文档输出的全流程自动化服务。具体开发完成情况如下：

核心功能实现

智能体已实现以下四个核心功能，各功能模块之间通过统一的接口和调度机制进行协同工作：

- 用户登录与注册功能：

  - 完成了用户身份认证体系的构建，包括用户注册、登录、密码加密存储及会话管理等基础功能。

  - 实现了用户角色与权限的初步划分，为后续精细化管理和系统安全提供了基础保障。

- 知识库驱动的文档生成功能：

  - 智能体能够基于预设的模板或用户指令，从内部知识库中检索并提取相关内容。

  - 系统能够将检索到的零散信息进行整合、归纳与结构化重组，最终生成格式规范、内容详实的专业文档。该功能确保了文档内容的准确来源和高质量，避免了信息孤岛。

- 知识问答功能：

  - 实现了基于知识库的智能问答。用户可以针对项目细节、技术参数或方案内容进行提问，智能体能够理解用户意图，并从庞大的知识库中快速定位并抽取最相关的信息，以自然语言形式返回精确答案。

核心机制：动态工具调用

智能体的核心能力在于其对用户意图的理解与任务分解。其核心工作机制如下：

- 意图识别：当用户输入问题时，智能体首先通过自然语言处理（NLP）模型分析问题，识别用户的最终需求（例如：是生成一份项目方案书，还是询问某个问题）。

- 任务规划：根据识别的意图，智能体内部的“大脑”会规划出一个任务执行路径。它会判断应该调用哪个（或哪些）工具来完成当前任务。

- 动态调用：接着，智能体根据规划自动调用相应的功能工具。例如：

  - 调用工具：如果任务是“生成《项目技术方案》”，智能体可能会依次调用“文档模板加载工具”、“知识库检索工具”以及“文档生成工具”。

  - 调用逻辑：如果是“解释什么是YOLOv8算法”，则直接调用“知识问答工具”。

- 结果整合：在工具执行完成后，智能体收集所有返回的结果，并进行后处理、格式化与校验，最终将处理结果呈现给用户。

通过这种“意图识别->任务规划->动态调用->结果整合”的闭环流程，智能体实现了对用户复杂指令的灵活响应，显著提升了自动化水平和工作效率。

技术实现概况

在技术层面，智能体的开发主要采用了B/S架构。前端采用HTML构建用户界面，提供流畅的交互体验。后端服务则主要基于Python开发，利用LangChain等框架实现大语言模型的与工具的编排与管理。知识库通过向量数据库（如Chroma）进行高效存储和检索，确保了问答和文档生成的速度与准确性。

SceneGIS数据处理工具部署情况

本章节详细阐述了SceneGIS数据处理工具的部署过程，重点说明了在部署过程中遇到的兼容性问题、排查思路、解决方案以及当前的项目状态。

部署环境

SceneGIS数据处理工具的初始部署目标环境一台不联网的笔记本电脑，操作系统为Windows 11家庭版。该工具旨在对影像数据、DEM数据、三维模型数据以及倾斜摄影模型数据加工与处理，为三维场景服务提供数据支撑。

问题发现：Win11系统机器码无法获取

在部署时，程序在Windows 11操作系统上出现了一个关键问题。

- 问题现象：程序启动后，在初始化许可证验证时，出现许可信息无法验证的情况，导致程序无法使用。

- 问题定位：

  - 初步排查：首先跟负责开发工具的同时联系，确认许可严的程序是在什么阶段进行验证，用的是什么语言开发的，使用的是什么方法获取的机器码，经确认验证的程序是基于QT的开发环境，使用C++语言开发，在每个处理工具启动时都会进行验证，调用的是系统API获取机器码。

  - 深入分析：程序通过调用系统底层的WMI（Windows Management Instrumentation）来获取唯一的机器码。经过对比该模块在Windows 10与Windows 11环境下的执行情况，发现在Windows 11上WMI默认不安装，导致了无法获取机器码的异常。

  - 根因确定：经过深入分析，发现了是环境问题，但是在不联网的笔记本上无法联网安装WMI，而且这种方式不具备普适性，换台Windows 11的电脑就得安装WMI。

解决方案与程序修改

针对定位到的问题，经过与系统开发人员共同探讨并实施了以下解决方案：

- 方案制定：放弃完全依赖WMI的方式获取机器码，采用更稳健的策略。主要思路是通过注册表来获取唯一的机器码。

- 程序修改：通过注册表获取机器码。

- 测试验证：

  - 修改后的程序在多个不同硬件配置的Windows 11电脑上进行了严格测试。

  - 测试结果表明，修改后的程序能稳定获取或生成机器码，并成功完成许可证验证。

当前状态与后续计划

经过以上问题修复与代码调整，SceneGIS数据处理工具已成功完成在Windows 11目标环境上的部署。

- 当前状态：

  - 部署完成：程序已安装至指定的笔记本电脑，运行环境配置完整，程序能够正常启动并进入操作界面。

  - 功能验证：已完成基础功能的自测，使用舆图的开发人员提供的测试数据进行测试，未发现其他阻塞性问题。

  - 等待测试数据：部署完成后，工具立即具备了接受客户数据进行业务验证的条件。目前，我们正在积极与客户方沟通，请求其提供一批具有代表性的测试数据（包含影像、地形、地下管线等数据）。

- 后续计划：

  - 客户数据测试：一旦收到客户的测试数据，将立即启动全面的业务处理流程测试。测试将重点验证工具对客户提供数据格式的兼容性、处理速度、模型精度以及最终成果的准确性。

  - 正式交付：在完成所有测试并确认工具能够稳定、高效地处理客户数据后，将正式向客户交付工具及相关使用文档。

下月工作计划

文档生成智能体开发

下月工作计划主要集中在完善现有智能体的功能体系，完成知识库构建与文档比对两个核心模块的开发。

1.1 知识库构建功能开发

- 目标：实现一个完整的、可视化的知识库管理系统，允许用户对智能体的知识来源进行管理，从而提升文档生成和知识问答的准确性。

- 主要任务：

  - 前端开发 (预计5个工作日)：

    - 界面设计：设计并实现一个专门的知识库管理页面，包含“新建知识库”、“知识库列表”、“知识库详情”等子页面。

    - 文件上传与解析：开发支持用户上传多种格式文档（如PDF, Word, TXT）的功能，并实时显示解析进度。

    - 搜索与筛选：实现基于关键词的知识库内容搜索和筛选功能。

  - 后台开发 (预计5个工作日)：

    - API接口设计：设计与前端的Restful API接口，包括：创建知识库、上传文档、解析文档、查询知识条目等。

    - 文档解析引擎：集成或优化现有的文档解析服务，使其能够高效地从不同格式文档中提取结构化文本，并将其切片、向量化后存入向量数据库或图数据库。

    - 存储与索引：设计知识库的存储模型，实现知识的向量化存储与高效检索，确保智能体在回答问题时能快速命中相关知识。

1.2 文档比对功能开发

- 目标：新增一个独立的文档比对功能模块，用于精准判断两个文件的内容是否重复，并生成详细的比对报告，以解决多版本文档管理中的查重问题。

- 主要任务：

  - 前端交互设计 (预计5个工作日)：

    - 比对入口：在系统主界面增加“文档比对”功能按钮。

    - 文件上传：设计文件上传区，支持用户同时上传两个待比对文档（支持PDF, Word格式）。

    - 结果展示：

      - 设计比对报告的展示页面，以“差异高亮”或“双栏并排”的方式直观展示原文与目标文的异同。

      - 统计并展示总字数、相似度百分比、新增、删除、修改的段落数量等核心指标。

      - 支持用户导出比对报告（支持PDF或Word格式）。

  - 后台对比引擎开发 (预计5个工作日)：

    - 文本向量化：将上传的两个文档内容转化为文本向量。

    - 相似度计算：采用文本相似度算法计算整体文档的相似度。

    - 差异分析引擎：实现细粒度的段落和句子级别的文本差异分析。

    - 报告生成引擎：根据比对结果，自动化生成包含摘要、详细差异列表和统计信息的结构化报告文件。

SceneGIS数据处理工具部署与测试

下月工作重心将从环境部署转向业务验证，核心目标是推动客户提供测试数据，并基于此完成工具的完整功能测试。

2.1 推动客户提供测试数据

- 目标：主动与客户沟通，确保下月中旬前获得一批高质量的测试数据，为技术验证提供基础。

- 沟通计划：

  - 正式沟通 (完成日期: 下月第一周)：

    - 跟客户沟通，重申测试数据对于完成最终交付的重要性。

    - 提供《测试数据需求清单》，明确所需数据的类型、格式、数量、坐标系统以及元数据要求（例如，示例影像的地面分辨率、矢量数据的属性字段要求等）。

    - 提供数据样例，引导客户方收集符合要求的数据。

  - 跟踪与催办 (完成日期: 下月第二周)：

    - 保持与客户沟通，跟进了解客户内部准备情况。

    - 主动提出协助客户进行数据预处理（如格式转换、范围裁剪），以降低客户的交付难度，加快数据提供速度。

  - 应急预案 (如果数据延迟)：

    - 如果客户无法按时提供，将申请使用项目中已有的脱敏数据进行替代测试，同时明确告知客户，最终验收将以客户真实数据的测试结果为准。

2.2 基于测试数据进行工具验证

- 目标：利用客户提供的测试数据，全面验证SceneGIS数据处理工具的功能、性能和稳定性。

- 测试计划 (假设下月中旬获得数据)：

  - 数据兼容性与加载测试 (3个工作日)：

    - 测试工具是否能正确读取客户提供的影像和矢量数据。

    - 检查数据坐标系统识别是否正确、数据结构是否完整等内容。

  - 性能与稳定性测试 (10个工作日)：

    - 处理时长评估：对客户提供的最大数据量的文件，记录从加载到导出的全流程耗时，评估是否在可接受的范围内。

    - 并发处理测试：模拟批量任务处理场景，观察系统资源占用（CPU, GPU, 内存）和程序稳定性，确保无内存泄漏或程序崩溃。

  - 问题修复与优化 (预留1-2周)：

    - 根据测试中发现的任何问题（如算法精度不达标、数据读取失败、界面卡顿等）进行及时修复与优化，并形成《问题修复与优化记录》。

附件